# Раздел 9. Финансово-хозяйственная деятельность

Задача:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка выполнения |
| 1 | Подготовка гимназии к новому учебному году:- частичный ремонт асфальтового покрытия хоздвора, ремонт отмостки, замена штапиков на окнах, и др. ; - косметический ремонт всех помещений гимназии. | Июль-август 2017г. | Ранчинский М.М.Максимова Н.В. попечительский совет |  |
| 2 | Изготовление и установка дверей (выборочно запасные выходы, межкоридорные, в учебных кабинетах). | В течение года | Ранчинский М.М.Максимова Н.В. |  |
| 3 | Ремонт фасада над центральным входом. | Сентябрь-ноябрь 2016г. | Ранчинский М.М.Максимова Н.В.Попечительский совет |  |
| 4 | Ремонт балкона актового зала. | До 01.08.2017(при наличии средств) | Администрация |  |
| 5 | Проведение работ по подготовке школы к отопительному сезону: -оклейка окон; -утепление дверей; -поверка манометров, термометров. | Сентябрь-ноябрь 2016г. | Максимова Н.В.Классные руководители |  |
| 6 | Обеспечение технического персонала необходимым уборочным инвентарем, моющими средствами, спецодеждой. | В течение года | Максимова Н.В. |  |
| 7 | Выборочный ремонт систем отопления и водоснабжения. | В течение года | Максимова Н.В. |  |
| 8 | Приобретение самоспасателей для ДПД. | До 01.06.2017 | Ранчинский М.М.Максимова Н.В. |  |
| 9 | Приобретение звукоусилительной аппаратуры. | До 01.05.2017 | Ранчинский М.М.Максимова Н.В. |  |
| 10 | Приобретение мебели: -специальных шкафчиков для кабинетов начальных классов; (При наличии бюджетных средств). | В течение года | Ранчинский М.М.Максимова Н.В.РОО |  |
| 11 | Установка локальной компьютерной сети (При наличии средств). | В течение года | Ранчинский М.М.Максимова Н.В. |  |
| 12 | Ремонт санузлов (замена сантехоборудования, облицовка стен и полов плиткой) 1-го этажа старшего блока. | До 01.08.2017 | Ранчинский М.М.Максимова Н.В. |  |
| 13 | Ремонт варочного цеха пищеблока (при наличии средств). | В течение года | Администрация, РОО |  |
| 14 | Оборудование гардероба для начальных классов. | Июнь-июль 2017 г. | Ранчинский М.М.Максимова Н.В. |  |
| 15 | Подводка горячей воды в санузлы старшего блока (при наличии бюджетных средств). | В течение года | Администрация, РОО |  |
| 16 | Благоустройство школьного двора, разбивка клумб. | В течение года | Максимова Н.В.. учителя биологии, трудового обучения |  |
| 17 | Изготовление решеток на отопительные батареи в старшем блоке. | В течение года | Максимова Н.В., Бичан Д.М., рем. бригада |  |
| 18 | Приобретение оргтехники для обеспечения образовательного процесса гимназии | В течение года | Максимова Н.В.. |  |
| 19 | Приобретение комплекта ученических парт с наклонной поверхностью для учащихся 1 класса. | В течение года | Максимова Н.В. |  |
| 20 | Оборудование регулируемыми стульями компьютерные классы. | В течение года | Максимова Н.В.. |  |
| 21 | Изготовление спортивного снаряжения: флажки, канаты оградительные, указатели метрожа и др. | В течение года | Максимова Н.В. |  |
| 22 | Приобретение теннисных ракеток, мячей для настольного тенниса. | В течение года | Максимова Н.В. |  |
| 23 | Приобретение туристического снаряжения. | В течение года | Максимова Н.В. |  |
| 24 | Приобретение средств обучения, оборудования в учебные кабинеты( расписать согласно перечня мебели, инвентаря и средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса учреждениями образования, реализующими образовательные программы общего среднего образования, количество учащихся по ступеням общего среднего образования ) | В течение года | Администрация |  |